GUIA PROYECTO IA

Fase 0 – Preparar el proyecto

-Crear la estructura de carpetas

-Descargar el dataset a utilizar

-Crear el entorno (instalar las extensiones necesarias, importar tensor flow, pandas, numpy, matplotlib, Scikit-learn…)

-Crear un repositorio Git

-Crear un entorno con las librerías que vamos a necesitar para que estén ya instaladas

Fase 1 – Exploración de los datos

-Crear tablas para saber cómo son los datos ¿Cuántos países tenemos? ¿Cuántas imágenes hay de cada país? ¿hay imágenes que no se abren? ¿Qué porcentaje de imágenes tiene cada país?

-Sacar algún ejemplo de la tabla para ver como se ven los datos

Fase 2 – Limpieza de los datos

-Eliminar países con pocas imágenes (teniendo en cuenta las tablas anteriores, decidir cuál es el mínimo de imágenes que tiene que tener un país para no eliminarlo)

-Comprobar los tamaños de las imágenes (ver si todas tienen la misma resolución, tamaño…)

-Redimensionar las imágenes al mismo tamaño, convertirlas todas a color (RGB), normalizar los pixeles, eliminar imágenes corruptas

-Crear una estructura de carpetas

Fase 3 – Crear un dataset de prueba

-Elegir una muestra del dataset pequeña y equilibrada (por ejemplo 10 países con 300 imágenes por país) para entrenar más fácilmente a la IA

-Dividir ese dataset de prueba en entrenamiento 70%, validación 15% y test 15%

-Entrenar una IA desde cero con ese dataset de prueba y calcular las estadísticas (como accuracy, F1, precisión…)

-Entrenar el modelo pre-entrenado (EfficientNet por ejemplo) con el mismo dataset de prueba y calcular las mismas estadísticas

-Comparar ambos resultados y continuar el proyecto con la mejor de las opciones de forma justificada

Fase 4 – Data augmentation, fine tuning y experimentación

-Entrenar el modelo con las imágenes base (esto ya lo tenemos hecho anteriormente, no hace falta repetirlo) y guardar las métricas que hemos obtenido de accuracy, precisión, recall y F1 score

-Aplicar data augmentation al dataset reducido de prueba (solo se aplica al subconconjunto de datos de entrenamiento) para que todas las imágenes se modifiquen ligeramente (brillo, giro, contraste…)

-Entrenar el modelo con las imágenes aplicando data augmentation (con base congelada) y sacar las métricas

-Aplicar fine tuning (descongelar las últimas capas del modelo pre-entrenado)

-Entrenar el modelo con data augmentation y fine tuning (mantener el modelo entrenado con data augmentation y entrenar nuevamente con una tasa de aprendizaje reducida) evaluar el resultado obtenido sacando las métricas.

-Comparar los resultados de todos los experimentos y continuar con el que mejor resultados haya dado

Fase 5 – División del dataset

-Dividir el dataset original en entrenamiento 70%, validación 15% y test 15% manteniendo las proporciones de imágenes por país (división estratificada)

Fase 6 – Entrenamiento del modelo definitivo

-Elegir la mejor de las opciones que hemos evaluado en las fases anteriores

-Congelar todas las capas

-Entrenar solo 10 épocas

-Obtener el modelo base

Fase 7 - Evaluación

-Calcular Accuracy, Precision, Recall, F1, Matriz de confusión para evaluar que tal se comporta el modelo

-Añadir las curvas de aprendizaje (Accuracy vs épocas y Loss vs épocas)

Fase 8 – Fine tuning

-Descongelar las últimas capas

-Entrenar otras 10 – 15 épocas

-Compararlo con el modelo base

Fase 9 – Análisis, preguntas clave y pruebas

-Hacer pruebas con imágenes totalmente nuevas y ver como se comporta el modelo

-Responder ciertas preguntas sobre el modelo como ¿Qué países confunde? ¿Por qué? ¿Hay países muy parecidos? ¿Qué limitaciones tiene el modelo?

Fase 10 – Memoria

-Índice de la memoria:

1 Introducción (contexto, objetivos, desarrollo de la idea, obtención de los datos…)

2 Fundamentos teóricos (explicar un poco lo que vamos a usar, que son los modelos de IA, las redes convolucionales, los modelos pre-entrenados, de donde hemos sacado la información de todo esto…)

3 Conjunto de datos (descripción del dataset, que datos tiene, como están clasificados, tablas que hayamos sacado cuando estábamos explorando los datos, explicación de si eliminamos algún país, selección de la muestra para hacer el experimento inicial…)

4 Preprocesado de los datos (limpieza de los datos, normalización, redimensionado de las imágenes…)

5 Experimentación (explicar el experimento de entrenar una red desde cero y luego una red pre-entrenada y comparar los resultados, argumentar porque elegimos continuar con la mejor de las dos, explicar que para este experimento usamos una muestra reducida de los datos originales…)(explicar también el experimento de usar la red pre-entrenada con data augmentation y sin data augmentation y comparar los resultados…)(entrenamiento final del modelo, pruebas del modelo…)

7 Resultados y discusión (analizar los resultados y llegar a una conclusión, explicar cómo se comporta el modelo…)

8 Conclusiones y trabajo futuro (sacar nuestras conclusiones y explicar para que se podría usar este modelo y que trabajo futuro se podría hacer para mejorarlo)

9 Bibliografía (de donde hemos sacado toda la info, datos,…)

10 Anexos (si hay algo que explicar más o si hacemos la aplicación interactiva se puede meter todo como anexos)

OPCIONAL (SI HAY TIEMPO)

Fase 11 – Ajustar hiperparámetros

-Ajustar hiperparámetros del modelo y comparar cuando se comporta mejor

-Ejemplos:

-congelar más o menos capas (últimas 5, últimas 10, últimas 20)

-batch size (16,    32,    64)

-learning rate (0.001,      0.0001,      0.00001)

Fase 12 – Interpretabilidad

- Se puede usar Grad-CAM para enseñar que parte de la imagen está usando la IA para decidir

Fase 13 – Aplicación interactiva

-Usando streamlit se puede preparar una aplicación en la que puedas meter una imagen y que el modelo de IA prediga de que país se trata y que grado de confianza tiene.